事業様式第１号②(里づくり支援事業取扱要領第６条関係)

記載例

里づくり支援事業計画書(地域元気アップ型)

令和５年４月１０日

１　団体の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 項　　目 | 内　　　　　　容 |
| (1) 団体名及び代表者名 | 神戸里づくり協議会　　会長　神戸 太郎 |
| (2) 住　所・電話番号 | 神戸市西区伊川谷町潤和1058番地　　℡078-123-4567 |
| (3) 里づくり計画の策定年度 | 令和3年度 |

２　企画案

|  |  |
| --- | --- |
| 項　　目 | 内　　　　　　容 |
| (1) 実施予定日  （期日又は期間) | 令和５年７月１日～令和５年９月３０日  ※事業着手可能日は交付決定日以降となります |
| (2) 実施場所（ほ場地番等） | 神戸市西区伊川谷町潤和　ジュンワ999  ※位置図は別紙 |
| (3) 事業経費（内訳） | ①内壁塗装　　　　　　255,000円  ②レールカーテン改修　100,000円  ③冷房設備改修　　　　４00,000円  ④案内看板設置　　　　 100,000円  ⑤消費税10％　　　　　 85,500円  【合計】　　　　　　　940,500円  **【補助金の額】940,000円**※税込みで  ※補助金の額は1,000円未満切り捨てとなります |
| (4) 資金の調達方法 | 集落負担および直売所負担 |
| (6) 企画内容 | ① 目　的  地元野菜販売直売所における品質向上維持  ② 取組内容  平成20年設立以来、老朽化している設備の改善対策  ③ 将来計画  地域の野菜販売を通して、地域の賑わいや、都市住民との交流を図りたい |

① 団体の概要には、規約、構成員名簿を添付

② 見積書、図面、土地所有者等の同意書等の事業計画書審査に必要な書類を添付すること

③ 公園のフェンスや進入路

事業様式第２号(里づくり支援事業取扱要領第６条関係)

記載例

事業計画説明書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実施予定日 | 実施内容 | 参加予定人数 |
| 令和５年  ７月１日  ８月１５日  ９月１日 | 内装工事着手（～7月31日）  レールカーテン及び冷房工事着手  （～8月20日）  案内看板工事着手（～9月30日） |  |
| 合計 |